ФОРМА
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков
на 2013 год

| Наименование заказчика | Муниципальное казённое учреждение администрация Немского городского поселения Немского района Кировской области |
| --- | --- |
| Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика | Российская Федерация, 613470, Кировская обл, Немский р-н, Нема пгт, Советская, 16, - , +7 (83350) 21170 , admpgtnema@rambler.ru |
| ИНН | 4320002396 |
| КПП | 432001001 |
| ОКАТО | 33226551000 |

| КБК | ОКВЭД | ОКДП | Условия закупки | Способ размещения заказа | Обоснование внесения изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N заказа (N лота) | наименование предмета контракта | минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | ед. измерения | количество (объем) | ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта | условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса <*>) | график осуществления процедур закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | срок размещения заказа (месяц, год) | срок исполнения контракта (месяц, год) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 98005036000501500226 | 75.11.32 | 9010020 | П20130140300002400000000000001 | Выполнение работ по благоустройству пгт. Нема Немского района Кировской области - сбор и вывоз мусора с территорий общественных мест. | Прием и оценка выполненных Работ определяется в соответствии с требованиями Технического задания. | Т | — | 24 000,00 (цена за ед.) Оплата работ осуществляется за фактически выполненные работы по Контракту путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 30 дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ, при отсутствии разногласий по качеству и количеству выполненной работы. | Обеспечение контракта не требуется | 04.2013 | 05.2013 | Запрос котировок | Возникновение непредвиденных обстоятельств Изменение КБК, уточнение наименования предмета контракта. |
| 98005036000501500226 | 75.11.32 | 9010020 | П20130140300002400000000000002 | Выполнение работ по благоустройству пгт. Нема Немского района Кировской области - сбор и вывоз мусора с территорий общественных мест и прилегающей территории кладбища. | Прием и оценка выполненных Работ определяется в соответствии с требованиями Технического задания. | Т | — | 25 000,00 (цена за ед.) Оплата работ осуществляется за фактически выполненные работы по Контракту путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 30 дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ, при отсутствии разногласий по качеству и количеству выполненной работы. | Обеспечение контракта не требуется | 04.2013 | 05.2013 | Запрос котировок | Возникновение непредвиденных обстоятельств Изменение КБК, уточнение наименования предмета контракта, уточнение начальной (максимальной) суммы контракта. |
| 98005021020102003225 | 45.21.4 | 4530177 | П20130140300002400000000000003 | Ремонт теплотрассы ЦРБ | Работы должны быть выполнены с соблюдением требований действующего законодательства к данному виду работ | М | — | 99 000,00 (цена за ед.) 99000,00 Аванс не предусмотрен | Обеспечение контракта не требуется | 02.2013 | 03.2013 | Запрос котировок |  |
| 98004067953600500226 98004065210110500226 | 74.20.13 | 4560000 | П20130140300002400000000000004 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидроузла Березовского водохранилища на р. Немда в п. Нема Немского района Кировской области. | Выполнение работ в соответствии с техническим заданием, установленными нормативными актами действующего законодательства в данному виду работ | ШТ | — | 1 785 000,00 (цена за ед.) Оплата по контракту будет производиться после положительного заключения государственной экспертизы, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата по контракту производится в два этапа: первый – после подготовки проектной документации и получении положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов приемки выполненных работ обеими сторонами в соответствии с выставленными счетами-фактурами и в пределах установленных лимитов финансирования на текущий финансовый год.второй – после подготовки рабочей документации (окончании работ) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов приемки выполненных работ обеими сторонами в соответствии с выставленными счетами-фактурами и в пределах установленных лимитов финансирования на текущий финансовый год. В случае изменения реквизитов Исполнителя, Исполнитель обязан в письменной форме сообщить Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель. | Размер обеспечения контракта: 1 050 000,00 (30.0 % от начальной (максимальной) цены контракта). Условия обеспечения контракта: Банковская гарантия Залог денежных средств | 02.2013 | 11.2013 | Открытый аукцион в электронной форме | Изменение более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа Изменение КБК, изменение начальной цены контракта, изменения в наименовании предмета контракта, изменение позиции по ОКДП, изменения условий оплаты по контракту. |
| 98008047953700024225 | 45.21.6 | 4540260 | П20130140300002400000000000005 | Ремонт памятника «Воинам-землякам» | Работы должны быть выполнены с соблюдением требований действующего законодательства к данному виду работ | ШТ | 1,00 | 70 000,00 70000,00 Аванс не предусмотрен | Обеспечение контракта не требуется | 07.2013 | 08.2013 | Запрос котировок | Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа. |
| 98005021020102003225 | 45.21.4 | 4530181 | П20130140300002400000000000006 | Ремонт участка магистрального водопровода по ул. Новая (190 м) пгт. Нема Немского района Кировской области | Работы должны быть выполнены с соблюдением требований действующего законодательства к данному виду работ. | М | — | 162 715,00 (цена за ед.) Оплата работ осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ КС-2 и справок о стоимости работ КС-3 при отсутствии разногласий по качеству и количеству выполненных Работ. Аванс не предусмотрен | Обеспечение контракта не требуется | 08.2013 | 09.2013 | Запрос котировок | Возникновение непредвиденных обстоятельств |
| 98005020970500500225 98005027953800500225 | 45.21.4 | 4530181 | П20130140300002400000000000007 | Капитальный ремонт магистрального водопровода от водопровода № 1 по ул. Советская до ул. Набережная пгт. Нема | Работы должны быть выполнены с соблюдением требований действующего законодательства к данному виду работ о строгим соответствием Техническому заданию. | М | — | 1 543 476,00 (цена за ед.) Аванс не предусмотрен Оплата выполненных работ будет производиться Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в рублях Российской Федерации. Срок оплаты – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ Заказчиком. Оплата выполненных работ производится в соответствии с актами выполненных работ по формам КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанные Заказчиком и Организацией осуществляющей технический контроль, и предъявленным счетам-фактурам. Оплата может производиться в соответствии с поэтапным выполнением работ (участками), на основании актов выполненных работ по формам КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанных Заказчиком и организацией, осуществляющей технический контроль, и предъявленных счетов-фактур. | Размер обеспечения контракта: 520 272,90 (30.0 % от начальной (максимальной) цены контракта). Условия обеспечения контракта: Банковская гарантия или залог денежных средств. | 05.2013 | 10.2013 | Открытый аукцион в электронной форме | Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта. |
| 98005013500200500225 | 45.21.1 | 9314100 | П20130140300002400000000000008 | Ремонт жилого дома № 13 кв.1 ул. Юбилейная, пгт Нема Немского р-на Кировской области | Работы должны быть выполнены с соблюдением требований действующего законодательства к данному виду работ | ШТ | 1,00 | 72 100,00 Оплата работ осуществляется в течении 30 дней за фактически выполненные работы по Контракту путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания сторонами Акта выполненных работ КС-2 и справки стоимости работ КС-3, при отсутствии разногласий по качеству и количеству выполненной работы. Аванс не предусмотрен. | Обеспечение контракта не требуется | 06.2013 | 07.2013 | Запрос котировок | Возникновение непредвиденных обстоятельств |
| 98005013500200500225 | 45.21.1 | 9314101 | П20130140300002400000000000009 | Ремонт жилого дома по № 3/1 ул. Комсомольская, пгт Нема Немского района Кировской области | Работы должны быть выполнены с соблюдением требований действующего законодательства к данному виду работ | ШТ | 1,00 | 168 198,00 Оплата работ осуществляется в течении 30 дней за фактически выполненные работы по Контракту путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания сторонами Акта выполненных работ КС-2 и справки стоимости работ КС-3, при отсутствии разногласий по качеству и количеству выполненной работы. Аванс не предусмотрен. | Обеспечение контракта не требуется | 09.2013 | 10.2013 | Запрос котировок | Изменение более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа |
| 98005021020102003225 | 45.21.4 | 4530181 | П20130140300002400000000000010 | Замена ветхих сетей магистрального водопровода по ул. Новая (200 м) пгт. Нема Немского района Кировской области | Работа должна быть выполнена в соответствии с техническим заданием. | М | — | 125 619,00 (цена за ед.) Оплата работ осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ КС-2 и справок о стоимости работ КС-3 при отсутствии разногласий по качеству и количеству выполненных Работ. | Обеспечение контракта не требуется | 08.2013 | 09.2013 | Запрос котировок | Возникновение непредвиденных обстоятельств |
| 98005036000501500225 | 45.23.1 | 4540367 | П20130140300002400000000000011 | Ремонт тротуаров в асфальтовом исполнении в пгт. Нема: - участок от ул. Новая 17 до ул. Новая 35 - 315 м; - участок от ул. Советская 27 до ул. Советская 29 - 107 м; - участок от ул. Советская 32 до ул. Советская 34 - 81 м; - участок от ул. Новая 27 до ул. Новая 29 - 200 м; - участок от ул. Новая 34 до ул. Новая 46 - 288 м. | Выполненные работы должны соответствовать техническим требованиям, установленным соответствующими нормативными документами (ВСН 24-88, СНиП 2.05.02-85*, СНиП 3.06.03-85, ГОСТ 50597-93 и др.) и другими действующими нормами и правилами. |  | — | 530 232,00 (цена за ед.) Перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании утвержденных актов выполненных работ по форме КС-2, и справки по форме КС-3, без авансового платежа. Оплата за выполненные работы производится в течение 30 дней после подписания сторонами Акта выполненных работ (формы КС-2) и справок о стоимости (форма КС-3) в соответствии со сметными расчетами стоимости Подрядчика, утвержденных Заказчиком, при отсутствии разногласий по качеству и количеству выполненной работы, по мере поступления бюджетных средств. Заказчик не оплачивает и не компенсирует штрафы, пени и иные санкции, предъявляемые Подрядчику за несвоевременные платежи по налогам и сборам. | Размер обеспечения контракта: 159 069,60 (30.0 % от начальной (максимальной) цены контракта). Условия обеспечения контракта: Банковская гарантия или Залог денежных средств | 05.2013 | 06.2013 | Открытый аукцион в электронной форме | Возникновение непредвиденных обстоятельств |
| 98005036000200500225 | 45.23.1 | 4540375 | П20130140300002400000000000012 | Зимнее содержание улиц в населенных пунктах Немского городского поселения на 2014 год. Участок № 1 | Качество работы должно соответствовать требованиям СанПиН и СНиП | М² | — | 746 000,00 (цена за ед.) 746000,00 Аванс не предусмотрен; обеспечение заявки – 1 %; обеспечение контракта – 30 % | Размер обеспечения контракта: 223 800,00 (30.0 % от начальной (максимальной) цены контракта). Условия обеспечения контракта: Банковская гарантия Залог денежных средств | 12.2013 | 12.2014 | Открытый аукцион в электронной форме |  |
| 98005036000200500225 | 45.23.1 | 4540375 | П20130140300002400000000000013 | Зимнее содержание улиц в населенных пунктах Немского городского поселения на 2014 год. Участок № 2 | Качество работы должно соответствовать требованиям СанПиН и СНиП | М² | — | 385 000,00 (цена за ед.) 385000,00 Аванс не предусмотрен | Обеспечение контракта не требуется | 12.2013 | 12.2014 | Запрос котировок |  |
| 98005036000200500225 | 45.23.1 | 4540375 | П20130140300002400000000000014 | Зимнее содержание улиц в населенных пунктах Немского городского поселения на 2014 год. Участок № 3 | Качество работы должно соответствовать требованиям СанПиН и СНиП | М² | — | 47 000,00 (цена за ед.) 47000,00 Аванс не предусмотрен | Обеспечение контракта не требуется | 12.2013 | 12.2014 | Запрос котировок |  |
| 98001040020400500340 | 40.22.2 | 4020116 | П20130140300002400000000000015 | Поставка природного газа | Согласно контракту | М³ | — | 26 378,33 (цена за ед.) 26378,33 Согласно счетов-фактур | Обеспечение контракта не требуется | 01.2013 | 12.2013 | Единственный поставщик |  |
| 98001040020400500223 | 41.00.2 | 4110100 | П20130140300002400000000000016 | Снабжение питьевой водой | Согласно контракту | М³ | — | 4 000,00 (цена за ед.) 4000,00 Согласно счетов-фактур | Обеспечение контракта не требуется | 01.2013 | 12.2013 | Единственный поставщик |  |
| 98005053510500500223 | 40.30.6 | 4030205 | П20130140300002400000000000017 | Подача тепловой энергии в здание общежития пгт. Нема ул. Советская 101 | Согласно контракту |  | — | 40 000,00 (цена за ед.) 40000,00 Согласно счетов-фактур | Обеспечение контракта не требуется | 01.2013 | 12.2013 | Единственный поставщик |  |

| Копысов Алексей Геннадьевич (Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) |  | (подпись) | "16" января 2013 г. (Дата утверждения) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП