Утверждена

постановлением администрации Немского городского поселения

от   06.02.2012 г. № 4

Муниципальная адресная  программа

«Капитальный ремонт жилого фонда на 2012-2014 годы»

По муниципальному образованию Немское городское поселение  Немского района

Кировской области

Содержание

Паспорт программы							          3-4 стр

Пояснительная записка						          5-6 стр

План организационных мероприятий			          7-8 стр

Ведомость объемов работ						          9 стр

Объем финансирования затрат				          	 10 стр

Сводный реестр жилого фонда						 11стр

Реестр жилого фонда						          12-14 стр

- Паспорт муниципальной адресной программы

муниципального образования Немское городское поселение

Немского района    Кировской области

- «Капитальный ремонт жилого фонда на 2012-2014годы»

- Наименование программы	 «Капитальный ремонт жилого фонда на 2012-2014 годы»

Основание для принятия решения

по разработке программы 	Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» ( далее – Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ).

Заказчик программы	Администрация муниципального образования  Немского городского поселения  Немского  района Кировской области»

Основной разработчик программы	Администрация Немского городского поселения

Цель разработки программы	Реализация Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ), улучшение жилищных условий граждан, приведение имеющегося жилищного фонда в технически исправное состояние.

Задачи адресной программы	Разработка плана капитального ремонта жилого фонда муниципального образования, формирование источников его финансирования

Сроки реализации программы	2012-2014 годы

Мероприятия программы	Составление и утверждение перечней капитального ремонта жилого фонда в разрезе муниципального образования Немского городского поселения, согласование с соответствующими органами исполнительной власти субъекта федерации и местного самоуправления перечня работ и условий и источников финансирования работ

Объемы работ по исполнению

программы	2,298 тыс.м2 жилья

Объем финансирования	 8826,064 тыс.руб

Источники финансирования

программы	Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ-2205,304 тыс.руб

Средства бюджета муниципального образования-2395,456 тыс.руб

Средства собственников жилья –

875,304 тыс.руб

Планируемый результат исполнения	Приведение жилого фонда муниципального образования поселения в технически исправное состояние в соответствии с нормативными требованиями

Исполнители программы	Муниципальное образовании Немское городское поселение  Немского района  и строительные организации по договорам подряда, заключаемым в соответствии с действующим порядком

отдел по вопросам жизнеобеспечения

администрации района, финансовый орган администрации района.

Контроль за реализацией программы                 Немская  поселковая Дума

Приложения:

1.Пояснительная записка на 2 листах

2.План организационных мероприятий на 2 листах

3.Ведомость планируемых объемов работ на 1 листе

4. График и объем финансирования на 1 листе

5.Перечень  жилого фонда, требующий проведения работ по выполнению капитального ремонта всех или отдельных конструктивных элементов  жилого дома (реестры) на 3 листах

Введение

Настоящая программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение органами государственной власти и органом местного самоуправления условий для осуществления права на улучшение жилищных условий гражданами, проживающими в жилом фонде, нуждающемся в проведении капитального ремонта всех или отдельных конструктивных элементов жилого дома

Комплекс мероприятий программы рассчитан на реализацию мероприятий в период с 2012 по 2014 год при соблюдении условий финансового обеспечения программы.

Непосредственная деятельность по планированию и организации работ в плане проведения капитального ремонта всех или отдельных конструктивных элементов жилых домов осуществляется администрацией Немского городского поселения.

Суть проблемы и обоснование необходимости ее решения

По состоянию на 01.01.2012 в муниципальном образовании Немского городского поселения  Немского района имеется 5 многоквартирных жилых домов (26 квартир) общей площадью 2,298 м2, которые требуют проведения ремонтно-восстановительных работ (капитального ремонта) всех или отдельных конструктивных элементов жилого дома с целью приведения  жилых домов в исправное техническое состояние в соответствии с нормативными требованиями жилищного законодательства. Необходимость решения вопроса обосновывается нормативными требованиями к техническому состоянию конструктивных элементов жилых домов и фактическим их состоянием на основании актов обследований и осмотров.

Основные цели и задачи программы

Основные цели программы:

Приведение жилого фонда в технически исправное состояние в соответствии с нормативными требованиями

Улучшение жилищных условий проживания граждан.

Основные задачи программы:

Определение объемов работ по восстановлению жилого фонда путем проведения капитального ремонта жилого фонда

Определение стоимости работ и источников финансирования

Порядок и сроки реализации программы

Исполнение  программы  намечено  на  период  с  2012  по  2014 годы при

условии соблюдения выполнения плана финансирования всеми участниками программы.

Реализация программы начинается с определения перечней работ по капитальному ремонту жилого фонда и их утверждения органом местного самоуправления. Определяется объем затрат на исполнение программы капитального ремонта жилья, разрабатывается проектно-сметная документация, определяются источники и порядок финансирования, разрабатывается график капитального ремонта жилья на период действия программы в разрезе по каждому году. В соответствии с графиками финансирования выполнения работ выполняются мероприятия по привлечению подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных работ и устанавливаются способы и методы контроля за качественным исполнением работ и соблюдением сроков их исполнения.

Планируемые результаты от реализации программы

Улучшение жилищных условий 40 семей (82 чел.), в настоящее время проживающих в жилых домах, требующих проведения ремонтно-восстановительных работ  (капитального ремонта всех или отдельных конструктивных элементов жилого дома)

Восстановление технических характеристик жилого фонда до нормативных требований

План организационных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка технического состояния жилого фонда, определение и утверждение реестров капитального ремонта жилья | Глава муниципального образования Руководители предприятий, обслуживающих муниципальный жилой фонд | 2012 |
| 2. | Утверждение программы | Администрация Немского городского поселения | 2012 |
| 3. | Предварительная оценка объемов капитального ремонта и стоимости затрат | Глава муниципального образования Руководители предприятий, обслуживающих муниципальный жилой фонд | 2012 |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилого фонда | Глава муниципального образования | 2012-2014 |
| 5. | Разработка плана финансирования программы и согласование его с финансовыми органами муниципального образования и департаментом ЖКХ | Глава муниципального образования Руководители предприятий, обслуживающих муниципальный жилой фонд Отдел по вопросам жизнеобеспечения администрации района | 2012 |
| 6. | Разработка графика капитального ремонта жилого фонда | Глава муниципального образования Руководители предприятий, обслуживающих муниципальный жилой фонд | 2012-2014 |
| 7. | Осуществление финансирования программы и контроля за расходованием финансовых средств | Финансовый орган администрации района | Постоянно по мере выделения финансовых средств |
| 8. | Осуществление контроля за ходом работ по капитальному ремонту жилого фонда, качеством их исполнения и соблюдением сроков строительства | Глава муниципального образования Руководители и технические службы предприятий, обслуживающих жилой фонд | По мере выполнения работ |

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту жилья для исполнения муниципальной адресной программы

«Капитальный ремонт жилого фонда на 2012-2014годы.»

| № п/п | Наименование показателей | Ед Изм | Объем всего | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Наличие жилого фонда, требующего проведения капитального ремонта | домов тыс.м2 | 5 2,298 | 1 0,414 | 2 0,801 | 2 1,083 |

Объем финансирования затрат

на исполнение муниципальной адресной программы

«Капитальный ремонт жилого фонда на 2012-2014 годы»

| № п/п | Источники финансирования | Ед Изм | Объем затрат всего тыс.руб | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. | Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | Тыс.руб | 2205,304 | 2205,304 | - | - |  |
| 2. | Средства бюджета субъекта федерации | Тыс.руб | 3350,0 | - | 1850,0 | 1500,0 |  |
| 3. | Средства местного бюджета | Тыс.руб | 2395,456 | 745,456 | 800,0 | 850,0 |  |
| 4. | Средства собствен-ников жилья | Тыс.руб | 875,304 | 155,304 | 450,0 | 270,0 |  |
|  | Итого | Тыс.руб | 8826,064 | 3106,064 | 3100,0 | 2620,0 |  |

Реестр по капитальному ремонту жилищного фонда городское поселение пгт Нема  Немского района

для исполнения муниципальной адресной программы

«Капитальный ремонт жилого фонда на 2012-2014 годы.»

| № п/п | Муниципальное образование | Кол-во домов, ед. | Общая площадь тыс.кв.м. | Общее кол-во квартир в доме, ед. | Кол-во квартир в собственности граждан, тыс. кв.м. | Жилая площадь квартир в собственности граждан, тыс.кв.м. | Полная стоимость ремонта, тыс. руб. | Сумма местного софинанси-рования, тыс. руб. | Сумма софинанси-рования собственни-ков жилья, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Немское г/п | 1 | 0,414 | 8 | 5 | 0,240 | 3106,064 | 745,456 | 155,304 |
|  | Итого | 1 | 0,414 | 8 | 5 | 0,240 | 3106,064 | 745,456 | 155,304 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Немское г/п | 2 | 0,801 | 14 | 10 | 0,470 | 3100 | 800 | 450 |
|  | Итого | 2 | 0,801 | 14 | 10 | 0,470 | 3100 | 800 | 450 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Немское г/п | 2 | 1,083 | 20 | 11 | 0,536 | 2620 | 850 | 270 |
|  | Итого | 2 | 1,083 | 20 | 11 | 0,536 | 2620 | 850 | 270 |
|  | Итого по поселению | 5 | 2,298 | 42 | 26 | 1,246 |  |  |  |