|  | УТВЕРЖДЕНА: постановлением администрации Немского городского поселения Немского района Кировской области От 29.11.2013 г. № 113 |
| --- | --- |

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Экология и природные ресурсы муниципального образования Немское городское поселение Немского района Кировской области на 2013–2015 годы»

- ПАСПОРТ

- муниципальной целевой программы

«Экология и природные ресурсы муниципального образования «Немское городское поселение» Немского района Кировской области на 2013–2015 годы

| Наименование Программы | «Экология и природные ресурсы муниципального образования Немское городское поселение Немского района Кировской области на 2013–2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Муниципальное казённое учреждение администрация Немского городского поселения |
| Разработчик и исполнитель Программы | Муниципальное казённое учреждение администрация Немского городского поселения |
| Цель Программы | 1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидроузла Березовского водохранилища на р. Немда в п. Нема Немского района Кировской области. 2. Капитальный ремонт гидроузла Березовского водохранилища на р. Немда в п. Нема Немского района Кировской области. |
| Задачи Программы | Оценка технического состояния гидротехнического сооружения Березовского водохранилища и прогнозирование возможного возникновения чрезвычайных ситуаций. Повышение безопасности потенциально опасных сооружений Березовского водохранилища, находящегося в аварийном состоянии. Сохранение искусственного водоема как места отдыха жителей поселка. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы эффективности Программы | Количество жилых домов и населения, защищенных в результате проведения ремонта гидротехнических сооружений Сумма предотвращенного материального ущерба в результате проведения ремонта гидротехнических сооружений Сохранение искусственного водоема как места отдыха жителей поселка |
| Исполнители | Администрация Немского городского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Разработка проектно-сметной документации: Планируемая сумма 4 000 000,00 руб., из них: 2 800 000,00 руб. – областной бюджет; 1 200 000,00 руб. – местный бюджет Капитальный ремонт гидроузла: Планируемая сумма 40 000 000,00 руб., из них: 2014 год: 15 000 000,00 руб.: 13 950 000,00 руб. – федеральный бюджет; 300 000,00 руб – областной бюджет; 750 000,00 руб. – местный бюджет. 2015 год: 25 000 000,00 руб.: 23 250 000,00 руб. – федеральный бюджет; 500 000,00 руб – областной бюджет; 1 250 000,00 руб. – местный бюджет. |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации Долгосрочной целевой программы | Повышение степени безопасности гидротехнических сооружений; Снижение и предотвращение ущерба от затопления и подтопления территорий жилого сектора при паводках; Повышения инвестиционной привлекательности водного объекта для отдыха |
| Система организации контроля за ходом реализации Долгосрочной целевой программы | Контроль за ходом реализации мероприятий осуществляет Департамент экологии и природопользования и Администрация Немского района Кировской области Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Департамент экологии и природопользования и финансовый отдел администрации Немского района Кировской области |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Гидроузел Березовского водохранилища построен в 1984 г ПМК-1 объединения «Кировмелиорация» по техно-рабочему проекту мелиорации земель в совхозе «Немский» Немского района Кировской области участок «Березовка» шифр 2710 разработанному институтом Кировгипроводхоз в 1978 году. Пруд был предназначен для орошения мелиорированных земель.

Гидроузел построен с целью создания водохранилища площадью зеркала 87,2 га, полным объемом 1303 тыс. куб. м., со средней глубиной 1,5 м.

Последний ремонт был проведен в 1999 году (ремонт затворов и подъемных механизмов, защитной дамбы). Последнее техническое обследование было проведено в 2010 г.

В настоящее время гидроузел находится в муниципальной собственности Немского городского поселения. Орошение из водохранилища не осуществляется, поэтому основными видами его хозяйственного использования по степени значимости остаются рекреация и любительское рыболовство.

Водохранилище полностью расположено в черте пос. Нема. Отметка НПУ водохранилища – 113,5 м, ФПУ – 114,34 м. Водоохранная зона 50 м.

Тип и вид плотины - земляная насыпная, проезжая. Длина по гребню около 628 м. Ширина по гребню 10,5 м. Максимальная высота 6,23 м. Максимальный напор на плотине около 5 м.

Тип водосброса – щитовой водосброс закрытого типа, шахтный, регулируемый. Паводковый водосброс расположен в левобережной части земляной плотины, выполнен из монолитного ж/бетона. Расчетный напор на пороге водосброса при НПУ 3 м. Техническое состояние водосброса аварийное.

Подводящий канал водосброса:

Длина 20 м. Ширина по дну 8,7 м. Уклон дна 0.

Отводящий канал водосброса:

Длина – 65 м. Ширина по дну 21,5 м. 	Уклон дна (обратный) 0,0076

Техническое состояние отводящего канала водосброса работоспособное неисправное.

Верхний бьеф пруда зарастает водной растительностью.

В нижнем бьефе пруда отмечается яма размыва шириной по урезу до 30 м.

Водохранилище служит своеобразным разделом Заречной и Центральной части поселка.

Пруд является излюбленным и единственном местом отдыха жителей и гостей поселка в летний период, т.к. других мест для купания в черте поселка и в ближайшем окружении нет. Береговая полоса водохранилища доступна для купания в западной и  частично в восточной части. Пруд привлекает и любителей рыбной ловли.

Водохранилище имеет и эстетическую значимость для поселка. Зеркало водной глади органично вписалось в окружающий ландшафт и приобрело доминирующее значение. С западного низкого берега открывается красивейшая панорама на  высокую центральную часть поселка, фотография которой имеется в книге к 630-летнему юбилею Кировской области.

В ближайшем окружении водохранилища имеются глубинные источники водоснабжения, глубина, которых достигает 100 метров.  В 1999 году после спуска воды наблюдалась нехватка воды в скважинах поселка.

От надежности гидротехнических сооружений Березовского водохранилища зависит безопасность жилого сектора пгт Нема и окружающей природной среды, находящихся в зоне действия сооружений.

При отсутствии своевременного ремонта сооружений гидроузла и прорыва дамбы будет затоплено 28 жилых домов с населением 98 человек.  К тому же спуск воды, откроет неприглядное, заболоченное днище пруда, грунт из которого при строительстве окружной дамбы пруда  был вынут. Затянутое илом и  камышом днище в свою очередь может послужить рассадником личинок мошки и комаров.

Немаловажным фактором является то, что это единственный противопожарный источник для  прилегающих к пруду улиц поселка. При прорыве дамбы или аварии на гидросооружении, в случае пожара, возникнет угроза для домовладений расположенных в заречной и центральной частях поселка.

Проблема заключается в том, что в результате длительной эксплуатации гидротехнических сооружений без проведения необходимых ремонтных работ, недостаточной пропускной способности водосбросных и водопропускных сооружений Березовского водохранилища, низкого уровня эксплуатации, отсутствия квалифицированного персонала сооружения в настоящее время находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Основными причинами неудовлетворительного состояния водохранилища и гидротехнических сооружений являются:

Физический износ бетонных и металлических конструкций;

Деформация паводкового водосброса;

Нарушение геометрических размеров тела плотины за счет деформации и размывов откосов.

Эффективное решение проблемы обеспечения безопасности потенциально опасных гидротехнических сооружений возможно с применением программного метода – комплексного и системного подхода, обеспечивающего взаимосвязь научного обоснования приоритетных мероприятий, их проектирования и реализации, а также мониторинг  ситуации и достигнутых результатов.

2. Основная цель и задачи Программы, сроки ее реализации, показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и решение задач Программы.

Основной целью Программы является предотвращение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных разрушением конструкций гидротехнического сооружения Березовского водохранилища на р. Немда в пгт Нема Немского района Кировской области.

В рамках Программы предусматривается решение первоочередных задач:

- оценка технического состояния гидротехнического сооружения и  прогнозирование возможного возникновения чрезвычайных ситуаций;

- повышения безопасности потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии путем проведения капитального ремонта сооружений гидроузла.

- сохранение искусственного водоема как места отдыха жителей поселка  посредством  получения субсидии из областного бюджета с софинансированием из средств  бюджета поселения

Реализация Программы рассчитана на 3 года – с 2013 по 2015 годы.

- 3. Ожидаемые результаты реализации Ведомственной программы и целевые индикаторы.

Целевыми индикаторами эффективности, характеризующими достижение поставленных целей и решение задач Программы являются:

1. Качественно проведенный капитальный ремонт гидросооружений Березовского водохранилища на р. Немда п. Нема Немского района Кировской области.

2. Количество жилых домов и населения,  защищенных в результате проведения капитального ремонта гидросооружений. Общее количество жилых домов и населения, расположенных в нижнем бьефе гидротехнических сооружений Березовского водохранилища капитальный ремонт которых предполагается в рамках настоящей программы, составляет 28 домов и 98 человек.

3. Сумма предотвращенного материального ущерба в результате проведения капитального ремонта гидротехнических сооружений составит 19503,2 тыс. рублей.

4. Сохранение Березовского водохранилища, ставшего достопримечательностью поселка, образовавшего своеобразную экосистему: как места отдыха для 4000 жителей и гостей поселка Нема, как красивейшего уголка природы в черте населенного пункта.

- 3.  Перечень мероприятий Программы.

В рамках Программы будут выполнены:

- Разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы;

-     Капитальный ремонт гидросооружения Березовского водохранилища на р. Немда п. Нема в Немском районе Кировской области,  находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, с целью предотвращения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных разрушением данных сооружений:

- Ремонт железобетонного крепления верхового откоса у паводкового водосброса на участке протяженностью 90 м.

- Расчистка дренажной канавы.

- Ремонт каналов паводкового водосброса.

- Ремонт шахты и оборудования.

- Ремонтом рисбермы предусматривается восстановление крепления рисбермы монолитным железобетоном.

- Устройство (восстановление) ледозащитного устройства паводкового водосброса.

- Очищение дна отводящего канала паводкового водосброса от наносов.

- Восстановление покрытия дамбы;

- Расчистка дренажной канавы дамбы;

- Ремонт трубопереездов.

- Рекультивация нарушенных земель и заполнение пруда.

- Восстановление асфальтобетонного покрытия по гребню плотины.

- Устройство барьерного ограждения по гребню плотины

- Рекультивация земель под строительными площадками.

- Осуществление строительного контроля за выполнением работ.

- Осуществление авторского надзора.

Данные в разрезе по годам представлены в таблице 1

ТАБЛИЦА 1

| № пп | Наименование мероприятий | Объем финансирования в 2013 году (тыс.руб.) | Объем финансирования в 2014 году (тыс.руб.) | Объем финансирования в 2015 году (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидроузла Березовского водохранилища на р. Немда п. Нема Немского района Кировской области | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения Березовского водохранилища на р. Немда Немского района Кировской области | 0,00 | 15000 | 25000 |
| 3. | Прочие: | 250,00 |  |  |
|  | Государственная экспертиза | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. строительный контроль | 0,00 | 300,00 | 500,00 |
|  | авторский надзор | 0,00 | 36,00 | 36,00 |
| 4. | Итого | 4000,00 | 15000,00 | 25000,00 |

Перечень программных мероприятий базируется на результатах проведенного  обследования и выводов комиссии. Имеется Акт предварительного (визуального) обследования ГТС Березовского водохранилища от 27.07.2010г.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета поселения, выделяемых  в рамках реализации данной  Программы, средств областного бюджета, в рамках областной  целевой программы ««Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013 — 2017 годы», утвержденной Постановлением Правительства Кировской области от 25 октября 2012 года № 176/655, в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах.

Общий объем финансирования Программы в 2013–2015 годах составит 44000,00 тысяч  рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 40920,00 тыс. руб.  средства областного бюджета – 880,00 тысяч  рублей, средства бюджета поселения – 2200,00 тысяч  рублей.

- Объемы финансирования Программы по годам в разрезе источников финансирования представлены в Таблице 2.

- ТАБЛИЦА 2

| Источники финансирования Программы | Объемы финансирования Программы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего (тыс.) | в том числе по годам: |  |  |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего, в том числе: | 44000,00 | 4000,00 | 15000,00 | 25000,00 |
| федеральный бюджет | 40920,00 | 3720,00 | 13950,00 | 23250,00 |
| областной бюджет | 880,00 | 80,00 | 300,00 | 500,00 |
| бюджет поселения | 2200,00 | 200,00 | 750,00 | 1250 |

Объемы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности реализации Программы.

5. Механизм реализации Программы.

Заказчиком Программы является администрация Немского городского поселения.

Заказчик Программы осуществляет управление, координацию и контроль над ходом реализации Программы и является распорядителем бюджетных средств.

Разработчиком и исполнителем Программы является администрация Немского городского поселения.

Определение исполнителей работ осуществляется в соответствии с порядком, установленным в 2013 г. Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в 2014 – 2015 г.г. Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В процессе реализации Программы заказчик Программы должен осуществлять работу по привлечению дополнительных источников финансирования, расширению базы внебюджетных источников финансирования, в том числе частного капитала, путем участия его в подготовке и реализации программных мероприятий, а также средств местного бюджета муниципального образования.

Из областного бюджета предусматривается выделение субсидий муниципальному образованию на реализацию Программы

Необходимыми условиями для предоставления субсидии являются:

- заключение Соглашения о предоставлении субсидии между департаментом экологии и природопользования  Кировской области, Администрацией Немского района и городским поселением;

- софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования в размере не менее 5 процентов от общего объема расходов на проведение работ по ремонту гидросооружений Березовского водохранилища на р. Немда у пгт Нема;

- наличие проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту гидросооружений Березовского водохранилища на р. Немда п. Нема в Немском районе Кировской области с положительным заключением государственной экспертизы;

Администрация Немского городского поселения, выполняя функции заказчика Программы и распорядителя средств:

1. Осуществляет контроль за выполнением мероприятий и целевым использованием средств Исполнителем;

2. Ежегодно готовит отчеты о ходе выполнения Программы, о социально-экономической эффективности реализации Программы, финансировании и выполнении основных мероприятий Программы и представляет их в поселковую Думу для рассмотрения на заседании поселковой Думы, а также ежегодно направляет в соответствующие областные органы исполнительной власти информацию о ходе выполнения Программы, эффективности использования средств областного бюджета;

3. Ежемесячно представляет отчет о расходовании субсидий по форме утвержденной приказом департамента экологии и природопользования Кировской области от 04.03.2011 № 36  не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным периодом;

4. При несоответствии результатов выполнения Программы показателям эффективности, предусмотренным Программой, Заказчик Программы готовит и вносит в поселковую Думу, в установленном поселковой Думой порядке, предложения о корректировке Программы, изменений или дополнений, либо о досрочном прекращении реализации Программы;

5. Осуществляет приемку выполненной работы.

Контроль над ходом реализации Программы также осуществляют:

- Департамент экологии и природопользования Кировской области

- Администрация Немского района Кировской области

- Немская поселковая Дума – при рассмотрении отчетов о ходе реализации, о социально-экономической эффективности реализации Программы, финансировании и выполнении основных мероприятий Программы;

Оценка реализации мероприятий Программы и корректировка приоритетов проводится заказчиком Программы совместно с заинтересованными структурами.

- 6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы

Естественные и искусственные водяные источники  являются важнейшим компонентом окружающей природной среды, возобновляемым, ограниченным и уязвимым природным ресурсом, используются и охраняются как основа жизни и деятельности населения, обеспечивают экономическое, социальное, экологическое благополучие населения, существование животного и растительного мира.

Использование и охрана водных объектов должны обеспечивать:

- права граждан на чистую воду и благоприятную природную среду;

- оптимальные условия водопользования;

- защиту водных объектов от загрязнения, засорения  и истощения;

- предотвращение или ликвидацию вредного воздействия вод.

Реализация Программы будет способствовать:

- Повышению безопасности гидротехнических сооружений;

2. Предотвращению ущерба от затопления и подтопления территорий и объектов экономики.

3. Сохранения водоема как рекреационной зоны.

- 7. Методика оценки эффективности реализации Программы

Расчет эффективности Программы произведен на основании:

Методики определения вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденной приказом от 15.08.2003 Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий № 482.

Расчет эффективности Программы произведен на основании данных по текущему состоянию потенциально опасных гидротехнических сооружений (количество жителей, домов, объектов экономики и социальной инфраструктуры, расположенных в зоне подтопления и затопления в случае возникновения аварийной ситуации на потенциально опасных гидросооружениях) и объема расходов на реализацию Программы

Для оценки эффективности использованы следующие показатели:

Процент технической готовности объекта рассчитывается как отношение суммы вложений за каждый год к общей сумме вложений, умноженное на 100%. Таблица 3.

ТАБЛИЦА 3

| Наименование показателя | Единица измерения | Период реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Техническая готовность объекта | % | 9,09 | 34,09 | 56,82 |

Объем ущерба предотвращенного за счет повышения надежности гидротехнических сооружений;

Эффективность капитального ремонта гидротехнических сооружений рассчитывается как отношение суммы предотвращенного материального ущерба к величине вложений, умноженное на 100%. Таблица 4.

ТАБЛИЦА 4

| Наименование показателя | Единица измерения | Период реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Эффективность текущего ремонта гидротехнических сооружений | % | 487,58 | 130,02 | 78,01 |

К типу социальной оценки может быть отнесена оценка рекреационного фонда водоемов раскрывающая влияние природно-географических и экологических  факторов на рекреационную деятельность, как особый вид жизнедеятельности населения в свободное время, направленный на восстановление здоровья и трудоспособности, развитие физического и духовного потенциала. Данный тип оценки включает в себя три аспекта:

1). Технологический или функциональный, при котором оценивается возможность организации одного или комплекса рекреационных занятий в данном типе сформированных комплексов;

2). Физиологический, при котором анализируется степень комфортности природной обстановки для организма человека в процессе отдыха. При этом основное внимание уделяется биоклиматическим показателям, влияющим на напряжение терморегуляторной системы человека;

3). Психологический, когда оценивается характер эмоционального воздействия природных комплексов на отдыхающих, то есть проводится эстетическая оценка природных комплексов, учитывающая взаимосвязи, например, эмоционального состояния и пейзажного разнообразия природно-ландшафтных комплексов.

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем анализа показателей ежемесячно и по концу года.

_____________________________